Ⅰ―９　　請負人の担保責任

担当：小林・伊藤・橋本・岸本

Ｘは2003年12月1日に、建設業者Ｙと、Ｘを注文者、Ｙを請負人として、Ｘ所有の土地のうえに二階建ての住宅甲を建築する旨の請負契約を締結した。その際、完成・引渡しは2004年5月31日、請負代金は1600万円とされ、契約時に800万円、上棟時に400万円、完成引渡し時に400万円を支払う旨が約定された。

甲の設計にあたって、Ｘは、家族4人が各自の部屋をもてること、体の不自由な母の外出等のために購入した自動車乙の車庫を設けることを希望したのに対し、Ｙは、Ｘの希望をすべてみたすためには、建ぺい率や容積率等の関係で建築基準法に違反することを指摘したが、Ｘが違反建築でもかまわないからぜひ建築してほしいと強く希望するので、その方向で設計することになった。そこで、Ｙは、Ｘの希望にしたがって設計図を作成したところ、車庫は甲の半地下に造るしかなかったが、前面道路が2.7メートルしかなかったことから、Ｙは入庫できないかもしれない旨を指摘し、間取りを変えて他の場所に車庫を造るよう勧めた。しかし、Ｘは、家族構成上間取りを変えることはできないとして、何とか工夫して当初の設計図のまま車庫を設置するよう強く希望したため、あらためてＹが検討したところ、何度も切り返しをしてようやく入庫できるのでよいのなら可能であると回答したことから、Ｘも了承し、そのまま車庫を設置することになった。

その後、2004年5月20日に甲が竣工し、5月31日に、Ｙは残余金400万円と引き換えに甲をＸに引き渡した。ところが、同年6月10日に、Ｘが甲に入居し、自動車乙を入庫しようとしたところ、前面隣地の塀に接触し、どうしても入庫することができなかった。そこで、その翌日、ＸがＹに抗議したのに対して、Ｙがあらためて調べたところ、当初の設計図のままでは車庫を設置することはどうしても不可能であり、乙を入庫するためには、甲の1階部分を取り壊して大修繕するほかないことが判明した。現在は、2004年8月1日とする。

設問

（１）この場合において、Ｘは、Ｙに対し、どのような請求が可能か。

（a）ＸはＹに対し、乙を入庫できるように甲を修補することを請求できるか。それは、修補にかかる費用が200万円程度の場合と、600万円程度の場合と、1200万円程度の場合とで異なるか。　　　　　　文責：小林

本問において、Ｘは634条1項に基づき瑕疵修補請求をすると考えられる。

民法634条1項

仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときはこの限りでない。

要件：①瑕疵が存在すること

②瑕疵が重要である場合で、修補に過分の費用を要しないこと

当てはめ

- まず、請負契約において請負人の瑕疵担保責任を基礎づける仕事の目的物の瑕疵とは、仕事の結果が請負人の保証した性質を有せず、通常もしくは当事者が契約によって期待していた一定の性状を完全には備えないことをいう（最高裁平成3年6月14日）。

そして、瑕疵があるか否かは、工事目的物の性質・種類、契約締結時の事情、請負代金額、工事目的物についての法令制限、当事者の意図など諸般の事情を考慮して決する。

これを本問についてみると、まず、Ｘは乙の車庫を設けることを希望している。また、確かにＹは入庫できないかもしれない旨をＸに指摘しているが、「何度も切り返しをしてようやく入庫できるのでよいのなら可能であると回答」している以上、乙が入庫可能な車庫の建築は当事者たるＸとＹの間で予定されていたものといえる。それにもかかわらず、Ｙはかかる建築を実現できなかったのであるから、Ｙのなした建築は当事者が契約によって期待していた一定の性状を完全には備えていないといえ、瑕疵が存在する。

- 次に、かかる瑕疵は当事者Ｘの希望に沿えず、また乙を入庫するには「甲の１階部分を取り壊して大修繕するほかない」ものである。そこで、かかる瑕疵が重要である場合と重要でない場合に分けて検討する。

  - 瑕疵が重要である場合

この場合には、費用は問題とならずに甲を修補することを請求できる。

  - 瑕疵が重要でない場合

この場合には、甲を修補するよう請求するには修補に過分の費用を要しないことが必要である。そして、費用が過分かどうかは、修補に必要な費用と修補によって生ずる利益とを比較して決めるとされる（我妻・債権各論中二６３４頁以下）。

まず、Ｘには修補によって乙を入庫できるという利益が生ずる。そして、取り壊して修繕するのが甲の１階部分であり、請負代金が１６００万円であることを考えると、修補にかかる費用が２００万円程度の場合と６００万円程度の場合は修補に過分の費用を要するとはいえないと解する。しかし、修補にかかる費用が１２００万円程度の場合は修補に過分の費用を要する場合であると解する。

したがって、かかる瑕疵が重要である場合、または瑕疵が重要でなく修補にかかる費用が２００万円程度の場合と６００万円程度の場合は、ＸはＹに対し、乙を入庫できるように甲を修補することを請求できるとも思える。

ただし、以下の場合には請負人は担保責任を負わないこととなっている。

- 注文者が材料を提供したり、指図していた場合（636条本文）

- 特約で担保責任を排除していた場合

民法636条

前二条の規定は、仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じたときは適用しない。ただし、請負人がその材料または指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。

これを本問について検討する。

確かに、ＹはＸに対し、「前面道路が2.7メートルしかなかったことから、Ｙは入庫できないかもしれない旨を指摘し、間取りを変えて他の場所に車庫を造るよう勧めた」ことから、ＹはＸの指図が不適当なことを知って告げている。そのため、担保責任を負わないとも思える。

しかし、発注者の指示とは拘束力をもつものでなければならず、単に発注者が希望を述べ、請負人がこれに従ったというだけでは、指示によったということはできないとされる。また、請負人を拘束するものであったかどうかは、当該工事の内容、従来の関係等を総合的に判断して決するほかないとされる（最高裁平成3年6月14日）。さらに、民法636条に規定される場合のほか、請負人が建築工事の専門家として少しの注意を払えば知りえたのに、重大な過失によって知らず、誤った指示により工事をした場合も請負人は瑕疵担保責任を免れないとされる。

本問では、ＸはＹに車庫を設置するよう希望しているが、自らの住宅について当事者が重大な関心を持ち、関与することは普通であるから、Ｘの希望に沿うように車庫が建築されたことをもって、Ｘの指示に拘束力があったとはいえないと考える。また、仮にＸの指示に拘束力があったとしても、Ｙは当初の設計図のままでは車庫を設置することはどうしても不可能であったのに、慎重に調べることなく何度も切り返しをすれば入庫できる旨の回答をした点に重大な過失があり、そのために誤った指示により工事をしたといえる。

したがって、請負人Ｙは瑕疵担保責任を負う。

よって、ＸはＹに対し、634条1項に基づき、乙を入庫できるように甲を修補することを請求できる。

（b）ＸはＹとの請負契約を解除し、支払い済代金1600万円の返還を請求できるか。

ＸはＹに対し、635条により請負契約を解除して1600万円の返還を請求すると考えられる。

民法635条

仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。

要件：①仕事の目的物に瑕疵があること

- そのために契約の目的を達することができないこと

当てはめ

- 小問（a）より、仕事の目的物たる住宅甲には瑕疵がある。

- Ｘは、甲の設計にあたって、自動車乙の車庫を設けることを希望している以上、乙が入庫できなくては契約の目的を達することができない。

したがって、上記の二つの要件は充足される。

しかし、635条ただし書によれば、建物その他の土地の工作物の請負契約は瑕疵を理由に解除することができない。これは、完成した建物を除去することは請負人にとって過酷であり、社会経済的損失も大きいからである。

本問で住宅甲は建物だから、635条ただし書により、Ｘは請負契約を解除することができず、それにより、請負代金1600万円の返還を請求することができない。

なお、この場合でも、甲の1階部分は取り壊して大修繕するほかない以上、瑕疵の程度が重大であるから、甲の1階部分を建て替え、それに要した費用相当額の損害賠償をＸはＹに請求する余地はあるものと考える（最高裁平成14年9月24日参照）。

＜参考判例＞最高裁平成14年9月24日判旨

請負契約の目的物が建物その他土地の工作物である場合に、目的物の瑕疵により契約の目的を達成することができないからといって契約の解除を認めるときは、何らかの利用価値があっても請負人は土地からその工作物を除去しなければならず、請負人にとって過酷で、かつ、社会経済的な損失も大きいことから、民法635条は、そのただし書において、建物その他土地の工作物を目的とする請負契約については目的物の瑕疵によって契約を解除することができないとした。しかし、請負人が建築した建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかない場合に、当該建物を収去することは社会経済的に大きな損失をもたらすものではなく、また、そのような建物を建て替えてこれに要する費用を請負人に負担させることは、契約の履行責任に応じた損害賠償責任を負担させるものであって、請負人にとって過酷であるともいえないのであるから、建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることを認めても、同条ただし書の規定の趣旨に反するものとはいえない。したがって、建築請負の仕事の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、注文者は、請負人に対し、建物の建て替えに要する費用相当額を損害としてその賠償を請求することができるというべきである。

（c）XはYに対し、損害賠償を請求できるか。ただし、その際、甲の取壊費用を１００万円、甲の新築建替費用を１４００万円、甲の現在価値（乙を入庫できないものとしての価値）を１２００万円、周辺の駐車場使用料を年額１８万円とする。

文責　伊藤甫

民法６３４条

- 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。

- 注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては第五百三十三条（同時履行の抗弁権）の規定を準用する。

請負人の担保責任の法的性質

- 無過失責任②債務不履行の特則③売買の瑕疵担保規定の特則

また、瑕疵は隠れた瑕疵である必要はない。

○「瑕疵」の概念の捉え方

A：客観説

取引において一般に期待されるところの、その種類のものとして通常有すべき品質・性能を基準に判断すべきであるとする説

B：主観説

具体的契約内容と関連づけて捉えられるものであって、契約当事者が契約において予定した使用適性の欠如を基準に判断すべきであるとする説。

裁判例の傾向としては、瑕疵については、基本的には契約で定めた内容に反することと捉え、主観説をとっている。

参考判例：最二小判平成１５年１０月１０日

争点としては、本件建物の南棟の支柱に約定のものと異なり、断面の寸法２５０ｍｍ×２５０ｍｍの鉄骨を使用したという契約の違反があるが、使用された鉄骨であっっても、構造計算上、居住用建物としての本件建物の安全性に問題はない場合に、南棟の支柱に係る本件工事に瑕疵があるといえるかという点が挙げられる。

判旨：請負契約において、建物の耐震性を高め、耐震性の面でより安全性の高い建物にするため、３００ｍｍ×３００ｍｍの鉄骨を使用することが、特に約定され、これが契約の重要な内容になっていた場合に、約定に違反した本件工事には瑕疵があるとしたものである。

○損害賠償について

注文者は瑕疵の修補と損害賠償の請求に関して選択権を有する。

参考判例：最判昭和５４年３月２０日判時９２７号１８４頁

注文者には選択権があるので、瑕疵の修補が可能な時でも、瑕疵の修補を請求しないで直ちに修補に代わる損害賠償を請求できる。

参考判例：最判昭和５８年１月２０日判時１０７６号５６頁

造船の請負契約による建造船舶に比較的軽微な瑕疵があるが、その修補に著しく過分の費用を要する場合には、修補に代えて改造工事および滞船料相当額につき損害賠償の請求は許されない。

参考判例：最判平成１４年９月２４日判時１８０１号７７頁

本件は、建物の建築工事を注文したXが、これを請け負ったYに対し、建築された建物には重大な瑕疵があって建て替えるほかはないとして、請負人の瑕疵担保責任等に基づき、損害賠償を請求した事案である。

判旨：建築請負の仕事の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、注文者は請負人に対し、建物の建て替えに要する費用相当額を損害としてその賠償を請求することができるというべきである。

<あてはめ>

本問において、Xは契約の段階で車庫を設置することを強く希望しているなど、甲に車庫を設けることが契約の重要な内容になっていた。しかし、引き渡された甲は車を入れることができなくて、当事者が契約で定めた内容に反していて、主観説によるところの瑕疵があるといえる。よって、Xは民法６３４条２項の規定により、損害賠償を請求することができる。また、その額であるが、一見、建築請負の仕事の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得なくて、注文者は請負人に対し、建物の建て替えに要する費用相当額を損害としてその賠償を請求することができるように思われる。しかし、本問において、Xは周辺の駐車場を使用することで、体の不自由な母のために購入した車を置くスペースを確保でき、Xとしては車を保管して母のために使用するという目的を達成することができる。このとき、Xの被る損害として考えられるのは、駐車場の使用料や、駐車場が遠くにあることによる手間などであると考えられるが、それは比較的軽微なものである。それに対し、建物の建て替えには過大な費用がかかる。このとき当該建物を建て替える費用を請負人に負担させるのは、あまりにも酷である。よって、Xは建物の建て替えに要する費用相当額を損害としてその賠償を請求することはできず、数十年分の駐車場の使用料と、合理的な範囲の慰謝料を請求できるにとどまると解する。

（２）　　２００４年４月１日に、甲の１階部分がおおむねできた段階（全工程の６割程度）で、Xが乙の入庫を可能かどうか調べたところ、入庫できないことが判明した場合はどうか。

（a）この段階において、Xは、Yに対し、乙を入庫できるよう甲を修補することを請求できるか。

そもそも請負とは？

６３２条

請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約すことによって、その効力を生ずる。

参考資料

目的物の滅失・損傷と危険負担

- 仕事完成可能

①請負人に帰責事由→仕事完成の債務存続　請負人に債務不履行責任

②注文者に帰責事由→仕事完成の債務存続　注文者に損害賠償責任

③双方帰責事由なし→仕事完成の債務存続　報酬増額請求権なし

- 仕事完成不能

①請負人に帰責事由→仕事完成の債務消滅・報酬請求権消滅　請負人に債務不履行責任

- 注文者に帰責事由→仕事完成の債務消滅　報酬請求権存続（５３６条２項）

③双方帰責事由なし→仕事完成の債務消滅　報酬請求権消滅（５３６条１項）

<あてはめ>

仕事を完成させることは請負において重要な意義をもつ。危険負担の問題でも仕事を完成させることができるのなら、目的物の滅失・損傷にかかわらず、請負人の仕事を完成させる債務は存続するのである。これを本件契約において類推させて適用すると、たとえ目的物の滅失、損傷がないにせよ、乙を入庫させることができないということは、目的物の損傷に準じたものとして扱うことができ、また、Yが乙を入庫できるようにすることは、仕事を完成させる上で大切な要素であり、YはXが望むものを作るという債務は存続するものと解する。よって、債務が存続することをXの側から捉えて、Xは、Yに対し、乙を入庫できるよう甲を修補することを請求することができると解する。また、甲の１階部分がおおむねできた段階（全工程の６割程度）というのは、仕事を完成させることが不可能ということはできず、危険負担の問題とパラレルに捉えても妥当といえる。

(b)この段階において、Xは、Yとの請負契約を解除し、支払代金1200万円の返還を請求できるか。　　　　　　　　　　　　　　　　文責：橋本

◆契約の解除とは。

契約の解除とは、すでに締結した契約について、一方当事者の意思表示または両当事者の合意により、その契約がはじめから存在しなかったのと同様の状態に戻す効果を生じさせる制度のことをいう。解除には、合意解除、債務不履行による解除(541条～543条)、各種の契約に特有の解除(561条～568条、570条、635条、641条など)があり、本問では①641条、②635条、③541条が主に論点となる。

論点1.Xは、641条によって契約の解除をすることができるか。

最初に、単純な契約の解除が可能かどうかにつき、論証する。

【641条（注文者による契約の解除）】 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

設問では、「甲の1階部分がおおむね出来た段階(全行程の6割程度)」とある。よって、請負人が仕事を完成しない間なので、Xは損害を賠償して契約の解除を求めることができる。

もっとも、同条の解除を主張するには損害を賠償することを要するところ、支払代金1200万円の返還請求はできず、Xにあまり有利とは言えない。

次に、瑕疵担保に基づく解除が可能かどうかにつき、論証する。

まず、本問において住宅甲に瑕疵があるかが問題となる。

◆瑕疵修補とは。

―成立要件―

注文者が請負人に瑕疵の修補を請求するためには、以下の要件が必要となる。

①請負契約の締結

⇒まず注文者と請負人が請負契約を締結したことが前提となる。

②仕事の瑕疵

⇒その上で、修補の対象を特定するために、おこなわれた仕事の目的物に瑕疵があることが必要となる。

(1)瑕疵の意味

⇒ここで、瑕疵とは、おこなわれた仕事が契約で定めた内容通りではなくて、不完全であることをいう。

(2)判断基準

(Ⅰ)契約内容の確定

⇒これによると、まず、どのような内容の仕事をすることが契約上合意されたかと言うことの確定、つまり請負契約の解釈を行う必要がある。

(Ⅱ)契約不適合

⇒この契約上合意された仕事の内容に照らして、実際におこなわれた仕事が不完全といえる場合に、瑕疵が認められることになる。

あてはめ～本事例が、瑕疵修補の対象となるか～

①請負契約の締結

⇒本問において、Xは建設業者Yに、Xを注文者、Yを請負人として契約している。

②仕事の瑕疵

(2)判断基準

(Ⅰ)契約内容の確定

⇒本問では、Xは請負人Yに対し自動車乙の入庫できる車庫を設けることを希望し、請負人Yに自動車乙の車庫を設置する旨契約している。

(Ⅱ)契約不適合

⇒上記に対し、実際におこなわれた仕事では、車庫に自動車乙は入庫することが出来ず、仕事が不完全だと言え、瑕疵が認められることになる。

次に、住宅甲の瑕疵に基づき、どのような解除が行えるかにつき論証する。

論点2.Xは、635条に基づき、契約の解除することできるか。

【635条（請負人の担保責任）】

仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。

635条では、仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することが出来ないときは、注文者は、契約を解除することを認めている。これにより、注文者は、未払いの請負代金の支払いを拒絶し、既払いの請負代金の返還を請求出来ると言える。

もっとも、同条は目的物完成後の規定であるところ、目的物が完成するに至っていない本問では、かかる規定を適用することができない。

論点3.Xは、541条に基づき、契約を解除することができるか。

【541条（履行遅滞等による解除権）】 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。

確かに、635条は債務不履行の特則であるところ、541条の適用は排除されるとも思える。しかし、債務が目的物の引渡しに集中する仕事完成までの間、635条は問題とならない。

そこで、541条の適用は認められると解する。

本問では、目的物たる甲は、一階部分がおおむねできた段階に留まり、仕事の完成には至っていないので瑕疵が在れば541条の適用が認められる。

先の「瑕疵修補」でも述べたように、ここでいう「瑕疵」は行われた仕事が契約で定められた内容どおりではなく、不完全であることをいうところ、本問車庫は入庫できず「瑕疵」があるといえる。従って、Xは541条に基づき、請負契約を解除し、支払済み代金1200万円を請求できる。

(3)2004年5月31日に、Xが乙の入庫が可能かどうか調べたところ、入庫できないことが判明したため、残代金400万円の支払を拒絶したと場合はどうなるか。

(a)Yは、Xに対し、甲の引渡しと引き替えに、残代金400万円の支払を請求できるか。

【533条（同時履行の抗弁）】 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。 【634条（請負人の担保責任）】 1項 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。 2項 注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第533条の規定を準用する。 【636条（請負人の担保責任に関する規定の不適用）】 前二条の規定は、仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じたときは、適用しない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。

論点1.目的物に634条にいう「瑕疵」があるといえるか。

問題(2-b)の「瑕疵修補」で触れたように、本問車庫は、自動車乙が入庫できる車庫という契約に対し、自動車乙が入庫出来ないという契約不適合なところ「瑕疵」があるといえる。

論点2.Xの注文は、636条にいうところの「指図」にあたるか。

636条では、注文者が供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって瑕疵が生じた場合、634条・635条を適用しないと規定している。

ここで問題となるのは、Xの自動車乙の車庫作成の注文が「指図」である。

確かにXは、請負人Yに対し、当初の設計図のまま車庫を設計することを「強く希望」している。しかし、請負人Yは建設業者であり、Xの「希望」が「指図」ということはできないと解する。

あてはめ

本問車庫は、入庫ができないところ「瑕疵」があるといえる(634条1項本文)。そこでXは瑕疵の修補を請求できる。この場合、Yの報酬請求権と、Xの瑕疵修補請求権は同時履行の関係に立つ(634条2項,533条)ところXはかかる抗弁を主張でき、残代金400万円を主張できないのが原則である。

もっとも、YはXの「指図」(636条本文)に基づき履行をなしたと言えないか。確かにXは当初の設計図のまま車庫を設計することを「強く希望」しているが、「指図」があったとも思える、しかし、Yは「建築業者」であり専門家であるところXが建設業に関し素人である場合はYがXの希望を聞き入れただけでは、「指図」があったとはいえない。

したがって、636条は適用できない。よって、「瑕疵」(634条2項)があるといえ、Xは瑕疵修補請求との同時履行の抗弁を主張でき、Yは残代金400万円の支払いを請求することができない。

(ｂ)　Xは、甲に瑕疵があることを理由に、400万円の支払を拒絶できるか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文責　岸本

Xが400万円の支払を拒絶するためには、まずYに対して、甲に瑕疵があることを理由として瑕疵担保責任（634条2項）に基づく損害賠償請求権が成立している必要がある。

この点、（1）(c)と同様にXにはYに対する損害賠償請求権が成立する。

634条2項後段では「この場合においては、第533条の規定を準用する。」とされているが、Xの損害賠償請求権とYの報酬請求権は同時履行の関係に立つのか。

判例（最判平成9年2月14日）

「請負契約において、仕事の目的物に瑕疵があり、注文者が請負人に対して瑕疵の修補に代わる損害の賠償を求めたが、契約当事者のいずれからも右損害賠償債権と報酬債権とを相殺する旨の意思表示が行われなかった場合又はその意思表示の効果が生じないとされた場合には、民法634条2項により右両債権は同時履行の関係に立ち、契約当事者の一方は、相手方から債務の履行を受けるまでは、自己の債務の履行を拒むことができ、履行遅滞による責任も負わないものと解するのが相当である。しかしながら、瑕疵の程度や契約当事者の交渉態度等に鑑み、右瑕疵の修補に代わる損害賠償債権をもって報酬残債権全額の支払を拒むことが信義則に反すると認められるときは、この限りでない。」

あてはめ

本問においては、Xに損害賠償請求権、Yには報酬請求権が成立していて、両者のいずれからも相殺する旨の意思表示はない。また、瑕疵の程度や契約当事者の交渉態度等に鑑み、瑕疵の修補に代わる損害賠償債権をもって報酬残債権全額の支払を拒むことが信義則に反すると認められる事情もない。

したがって、Xの損害賠償請求権とYの報酬請求権は同時履行の関係に立ち、XはYの損害賠償債務の履行を受けるまでは、報酬の残額400万円の支払を拒むことができる。

(ｃ)　Xは、残代金の支払債務を甲の瑕疵にもとづく損害賠償債権と相殺できるか。

相殺の要件

- 債権が対立していること（505条1項本文）

- 双方の債権が同種の目的を有すること(505条1項本文)

- 双方の債権が弁済期にあること(505条1項本文)

- 双方の債権が有効に存在すること

- 「債務の性質」が相殺を許さないものではないこと（505条1項ただし書）

一般的に自働債権に抗弁権が付着していると、⑤の要件に反し相殺は認められない。なぜなら、相手方に抗弁権があるにもかかわらず、自働債権につき一方的に履行を強制することになるためである。

では本問のような、同時履行の関係に立つ、請負契約の場合の損害賠償請求権と報酬請求権を相殺することは同様に許されないか。

これについて判例（最判昭和51年3月4日、最判昭和53年9月21日）は、まず、瑕疵修補に代わる損害賠償債権は、経済的・実質的には請負代金を減額し、請負契約の当時者が相互に負う義務につき等価関係をもたらす機能を有するものであると考えた上で、両債権が同時履行の関係にあるといっても、その実質関係に着目するならば、相互に現実に履行させなければならない特別の利益があるとは認められず、両債権の間で相殺を認めても、相手方に対し抗弁喪失による不利益を与えることにはならないとし、相殺により清算的な調整を図ることが、当事者双方の便宜と公平にかない、法律関係を簡明にするとして相殺を認めている。

あてはめ

Xの損害賠償請求権とYの報酬請求権は、対立していて、双方とも金銭債権であり弁済期にあり有効に存在している。（①②③④）また、自働債権に同時履行の抗弁権が付着していても、本問のような請負契約の損害賠償請求権と報酬請求権の場合には⑤の要件にも反しない。

したがって、Xは、残代金の支払債務を甲の瑕疵にもとづく損害賠償債権と相殺できる。

参考文献

内田貴『民法Ⅱ　債権各論』東京大学出版会　２００７

川井健『民法概論４　債権各論』有斐閣　２００６

山地修「請負人の瑕疵担保責任における『瑕疵』概念について」判タ１１４８号（２００４年）

最判平成１４年９月２４日判時１８０１号７７頁

最判平成３年６月１４日判時１４１３号７８頁